Тест план

для тестирования сайта

http://f.azbukar.beget.tech/

Сайт Азбука Рекламы

Фёдоров Ю.А.

Новосибирск 2026г.

Содержание

1. Введение

1.1 Цель

1.2 Исходные данные

1.3 Цели тестирования

2. Условия для тестирования

3. Стратегия процесса тестирования

4. Браузеры и ОС, утвержденные к проверке

5. Типы тестирования

5.1. Функциональное тестирование

5.2. Тестирование дизайна

5.3. Исследовательское тестирование

5.4. Автоматизированное тестирование

6. План работ

7. Ресурсы

7.1. Инструменты

7.2. Список браузеров

7.3. ОС, утвержденная к проверке

8. Риски

9. Обязанности

10. Конечные результаты

1. Введение

Документ описывает методы и подходы тестирования информационного ресурса, размещенного в сети Интернет:

http://f.azbukar.beget.tech

1.1 Цель

Целью составления данного Тест-плана является описание процесса тестирования сайта "Азбука рекламы" (полный адрес: http://f.azbukar.beget.tech. Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

1.2 Исходные данные

Сайт "Азбука рекламы" – это интернет-ресурс компании ООО РПГ "Азбука рекламы", который предоставляет информацию об услугах компании в области наружной рекламы, производства вывесок, световых конструкций, брендирования транспорта и полиграфии.

Сценарии использования данного сайта:

- информирование посетителей об услугах компании;

- демонстрация портфолио выполненных работ;

- привлечение потенциальных клиентов через форму обратной связи;

- предоставление контактной информации для связи с компанией.

1.3 Цели тестирования

Целью тестирования сайта "Азбука рекламы" является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей в браузерах Chrome на ОС Windows 10 с типовыми сценариями его использования. Часть времени (примерно 20%) будет использована для тестирования нетиповых/потенциально вызывающих ошибки работы сценариев использования.

Итогом процесса тестирования будут следующие материалы:

- заключение относительно общего состояния сайта;

- отчет о результатах тестирования с описанием найденных дефектов;

- рекомендации по улучшению работы продукта и его дизайна.

Тестирование будет производиться на основе разработанного чек-листа с использованием комбинированного подхода: ручное тестирование и автоматизированное тестирование.

2. Условия для тестирования

Веб-сайт должен удовлетворять потребность пользователя в:

1. ознакомлении с перечнем услуг компании;

2. просмотре портфолио выполненных работ;

3. получении информации о компании;

4. отправке запроса через форму обратной связи с возможностью прикрепления файлов;

5. ознакомлении с контактной информацией и вакансиями.

3. Стратегия процесса тестирования

Тестирование будет проводиться с использованием комбинированного подхода, включающего как ручное, так и автоматизированное тестирование.

Первый прогон функциональных тестов даст четкое представление об уровне стабильности системы и позволит определить набор тестов, которые будут выполнены в каждой конфигурации.

Такой подход даст возможность получить развернутый отчет по тестируемому продукту и сосредоточить максимальное внимание на узких местах.

Заказчику будут предоставляться отчеты о ходе тестирования, найденных дефектах, предложениях по улучшению работы продукта и его дизайна. Все обнаруженные дефекты будут зафиксированы в отчетах для последующего исправления.

Планируется 4 этапа проведения процесса тестирования:

**1 этап** заключается в анализе требований, составлении тест-плана и чек-листа, разработке автотестов;

**2 этап** будет посвящен детальному прогону функциональных тестов (автоматизированно и вручную) с выявлением и описанием дефектов;

**3 этап** исследовательское тестирование для выявления скрытых дефектов;

**4 этап** тестирование дизайна продукта с описанием найденных дефектов.

Таким образом, достигается максимальная детализация глубины тестирования, что позволяет более точно определить затрачиваемые ресурсы и выявить дефекты на ранних этапах.

4. Браузеры и ОС, утвержденные к проверке

**Операционная система:**

- Windows 10

**Браузеры:**

- Google Chrome, последняя версия

- Firefox

- Яндекс.Браузер

5. Типы тестирования

5.1 Функциональное тестирование

Цель:

Выявление функциональных ошибок, несоответствий ожиданиям пользователя путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев.

Описание процесса:

***Главная страница***

- Корректность загрузки страницы;

- Корректность отображения и функционирования элементов шапки сайта;

- Проверка центрального блока с интерактивными элементами (21 элемент);

- Проверка интерактивных элементов (вращающиеся кубы);

- Наличие блока "Наши заказчики";

- Наличие подвала сайта (footer) с контактной информацией.

***Меню "Услуги"***

- Проверка всех пунктов выпадающего меню (13 основных пунктов);

- Проверка подменю для пунктов, содержащих вложенные элементы;

- Корректность отображения при наведении курсора.

***Центральный блок с интерактивными элементами***

- Проверка наличия всех 21 элементов блока;

- Проверка корректности переходов на соответствующие страницы;

- Проверка визуального отклика при наведении.

***Форма обратной связи "Задайте нам вопрос"*** (проверяется автоматизированно)

- Проверка наличия всех полей формы (Имя, Компания, Телефон, E-mail, Адрес монтажа, Сообщение);

- Проверка модуля прикрепления файлов;

- Проверка валидации полей (Телефон, E-mail);

- Проверка отправки формы с корректными данными;

- Проверка поведения при отправке пустой формы;

- Проверка граничных значений полей ввода;

- Проверка функциональности кнопки "Свернуть форму";

- Проверка ограничений на типы и размер прикрепляемых файлов.

***Подвал сайта***

- Наличие контактных данных компании;

- Актуальность предоставленной информации;

- Наличие тега <footer>.

5.2 Тестирование дизайна

Цель:

Проверка соответствия дизайна продукта ожиданиям заказчика, корректности отображения на утвержденных устройствах и браузерах.

Описание процесса:

***Адаптивность и мобильная версия***

- Проверка отображения на разрешении 320px (смартфоны);

- Проверка отображения на разрешении 768px (планшеты);

- Проверка корректного отображения формы обратной связи на мобильных устройствах;

- Проверка размера интерактивных элементов (≥ 44px для соответствия WCAG);

- Проверка корректной работы жестов (масштабирование, свайп).

***Кросс-браузерность***

- Проверка отображения и функциональности в Chrome (последняя версия);

***Общие требования к дизайну***

- Отсутствие наложений элементов;

- Отсутствие горизонтального скролла на десктопе;

- Читаемость текста;

- Корректное отображение изображений.

5.3 Исследовательское тестирование

Цель:

Выявление скрытых дефектов, неочевидных проблем и узких мест в работе сайта путем свободного исследования без жестких сценариев.

Описание процесса:

- Тестирование нестандартных пользовательских сценариев;

- Проверка поведения при медленном интернете;

- Проверка множественных отправок формы;

- Проверка работы с различными типами файлов для прикрепления;

- Проверка поведения при отключении JavaScript;

- Проверка безопасности (XSS, SQL-инъекции);

- Проверка поведения при двойной отправке формы.

5.4 Автоматизированное тестирование

Цель:

Автоматизация проверки критических сценариев использования для ускорения регрессионного тестирования и обеспечения стабильности продукта.

Описание процесса:

***Объекты автоматизации:***

- Проверка корректности работы навигационных элементов главного меню (услуги, портфолио, о компании, почему мы, рекламным агентствам, контакты, вакансии);

- Проверка заполнения и отправки формы обратной связи "Задайте нам вопрос".

***Инструменты автоматизации:***

- Фреймворк для автотестов: Selenium / Playwright

- Система CI/CD: Jenkins

- Система отчетности: Allure

***Процесс автоматизации:***

1. Разработка автотестов для проверки навигационного меню;

2. Разработка автотестов для проверки формы обратной связи (позитивные и негативные сценарии);

3. Интеграция автотестов в Jenkins для регулярного запуска;

4. Настройка отправки отчетов Allure по результатам прогона;

5. Включение автотестов в регрессионное тестирование после исправления дефектов.

***Параметры запуска:***

- Регулярность: ежедневно или по запросу

- Окружение: Windows 10, браузер Chrome (для стабильности автотестов)

- Формат отчетов: Allure (с графиками, вложениями, историей прогонов)

6. План работ

| Задача | Объем работы | Дата начала | Дата окончания |

|--------|--------------|-------------|----------------|

| Составление тест-плана и чек-листа | 8 часов | [Дата] | [Дата] |

| Разработка автотестов для навигационного меню | 16 часов | [Дата] | [Дата] |

| Разработка автотестов для формы обратной связи | 16 часов | [Дата] | [Дата] |

| Настройка Jenkins и интеграция Allure | 8 часов | [Дата] | [Дата] |

| Выполнение функционального тестирования (ручное + авто) | 24 часа | [Дата] | [Дата] |

| Кросс-браузерное тестирование | 8 часов | [Дата] | [Дата] |

| Исследовательское тестирование | 6 часов | [Дата] | [Дата] |

| Анализ результатов тестирования | 4 часа | [Дата] | [Дата] |

| Подведение итогов, составление отчета | 4 часа | [Дата] | [Дата] |

| Проверка исправленных дефектов (регресс автотестами) | 6 часов | [Дата] | [Дата] |

7. Ресурсы

7.1. Инструменты

| Наименование процесса | Инструмент |

|-----------------------|------------|

| Баг-трекинговая система | Jira / Redmine |

| Чек-лист | Excel |

| Ручное тестирование | Chrome DevTools |

| Тестирование адаптивности | Chrome DevTools (Device Toolbar) |

| Автоматизированное тестирование | Python + Selenium WebDriver / Playwright (уточняется на этапе разработки) |

| CI/CD | Jenkins |

| Система отчетности | Allure |

| Работа с DOM и консолью | Chrome DevTools |

| Проверка безопасности | OWASP ZAP / Postman |

| Фиксация дефектов | Snagit / Lightshot / Screen Recorder |

8. Риски

Следующие проблемы могут повлиять на результаты тестирования:

- Изменения и модификации программного продукта, которые не были запланированы и не обсуждались заранее с командой тестирования;

- Изменения в требованиях к программному обеспечению, которые не были предварительно обсуждены с командой тестирования;

- Задержки в исправлении ошибок разработчиками;

- Отсутствие доступа к серверной части для проверки отправки форм;

- Ограниченное время на тестирование;

- Недоступность сайта в процессе тестирования;

- Отсутствие документации и ТЗ на продукт;

- Невозможность проверить отправку формы на реальный почтовый ящик без доступа к серверной части;

- Сложности с автоматизацией некоторых сценариев (например, прикрепление файлов);

- Нестабильность работы автотестов из-за изменений в DOM-структуре сайта.

9. Обязанности

Все стадии тестирования проводит 1 человек (тестировщик Фёдоров Ю.А.).

| № п/п | Роль | Обязанности | Ответственный |

|-------|------|-------------|---------------|

| 1 | Тестировщик | Написание тест-плана и чек-листа | [тестировщик] |

| 2 | Тестировщик | Разработка и поддержка автотестов | [тестировщик] |

| 3 | Тестировщик | Настройка Jenkins и интеграция Allure | [тестировщик] |

| 4 | Тестировщик | Проведение ручного функционального тестирования | [тестировщик] |

| 5 | Тестировщик | Проведение кросс-браузерного тестирования | [тестировщик] |

| 6 | Тестировщик | Проведение исследовательского тестирования | [тестировщик] |

| 7 | Тестировщик | Заполнение баг-репортов | [тестировщик] |

| 8 | Тестировщик | Написание отчета по тестированию | [тестировщик] |

10. Конечные результаты

10.1 Итог

По завершении тестирования будут предоставлены следующие материалы:

- Заполненный чек-лист с результатами проверок;

- Отчет о тестировании с описанием общего состояния сайта;

- Баг-репорты на все найденные дефекты с указанием приоритета и серьезности;

- Рекомендации по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя;

- Итоговая статистика по результатам тестирования (количество найденных ошибок, в том числе критических);

- Репозиторий с автотестами;

- Настроенный Jenkins-джоба для запуска автотестов;

- Отчеты Allure по результатам прогонов автотестов.

Все найденные баги будут зафиксированы в баг-трекинговой системе. Протестированы все основные разделы сайта согласно утвержденному чек-листу. Критические сценарии покрыты автотестами с регулярным прогоном в Jenkins и формированием отчетов в Allure.