# Тест-план проекта

## Сайт «Азбука рекламы»

### http://f.azbukar.beget.tech/

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор документа | ТП-АР-2026-01 |
| Версия | 1.1 |
| Дата | 24.03.2026 |
| Статус | Утверждён |
| Автор | Фёдоров Ю.А. |
| Ответственный за тестирование | Фёдоров Ю.А. |

Содержание

- Введение
1.1. Идентификация тестируемого объекта
1.2. Цель тестирования

- Организация тестирования
2.1. Инструменты управления тестированием

- Функции, подлежащие тестированию

- Функции, не подлежащие тестированию

- Стратегия тестирования
5.1. Уровни тестирования
5.2. Типы тестирования

- Критерии входа и выхода
6.1. Критерии входа
6.2. Критерии выхода

- Ресурсы
7.1. Аппаратное обеспечение
7.2. Программное обеспечение
7.3. Браузеры и ОС

- Расписание тестирования

- Риски и меры по их снижению

- Метрики и критерии оценки

- Результаты тестирования

- Приложения

- Утверждение

## 1. Введение

### 1.1. Идентификация тестируемого объекта

Наименование: Сайт «Азбука рекламы»

URL: http://f.azbukar.beget.tech/

Назначение: Интернет-ресурс компании ООО РПГ «Азбука рекламы» служит для предоставления информации об услугах в области наружной рекламы, производства вывесок, световых конструкций, брендирования транспорта и полиграфии.

### 1.2. Цель тестирования

Целью тестирования является оценка качества программного продукта путём:

- проверки соответствия функциональных возможностей ожидаемому поведению;

- выявления дефектов, влияющих на работоспособность, безопасность и удобство использования;

- подготовки рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

2. Организация тестирования

| Роль | Ответственный | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Тестировщик | Фёдоров Ю.А. | Разработка тест-артефактов, проведение тестирования, автоматизация, анализ результатов, подготовка отчётности |

### 2.1. Инструменты управления тестированием

| Назначение | Инструмент |
| --- | --- |
| Управление тестированием | TestIT (ведение тестов, контроль прохождения, связь с требованиями) |
| Хранение документации и кода | GitHub (вся документация, автотесты, скрипты) |
| Баг-трекинг | Баг-репорты в формате DOCX (Word) с последующим размещением в GitHub |

3. Функции, подлежащие тестированию

В ходе тестирования проверяются следующие функциональные области и характеристики:

- Навигация и структура:

  - Шапка сайта (логотип, контакты);

  - Главное меню (пункты, выпадающие списки);

  - Подвал сайта (контактная информация, ссылки).

- Основной контент:

  - Центральный блок с интерактивными элементами (21 элемент);

  - Блок «Наши заказчики»;

  - Страницы услуг и портфолио.

- Интерактивные элементы:

  - Вращающиеся кубы (анимация, отображение);

  - Форма обратной связи «Задайте нам вопрос» (валидация, отправка, загрузка файлов).

- Нефункциональные характеристики:

  - Производительность (время загрузки, нагрузка на CPU);

  - Безопасность (HTTPS, защита от инъекций);

  - Совместимость (кросс-браузерность, адаптивность);

  - SEO-оптимизация (meta-теги, микроразметка);

  - Доступность (WCAG, навигация с клавиатуры).

4. Функции, не подлежащие тестированию

Следующие области исключены из scope тестирования в рамках данного плана:

- Серверная часть (Backend): Глубокое тестирование кода серверной части, базы данных (доступ ограничен).

- Сторонние сервисы: Работа внешних почтовых серверов (проверяется только факт отправки формы).

- Нагрузочное тестирование: Проверка под высокой конкурентной нагрузкой (более 100 одновременных пользователей).

- Мобильные нативные приложения: Тестируется только мобильная версия сайта в браузере.

5. Стратегия тестирования

### 5.1. Уровни тестирования

| Уровень | Описание | Метод |
| --- | --- | --- |
| Системное тестирование | Проверка работы сайта в целом, соответствие функциональным требованиям | Ручное / автоматизированное |
| Приёмочное тестирование | Оценка готовности продукта к эксплуатации | Ручное |

### 5.2. Типы тестирования

| Тип | Описание | Применение |
| --- | --- | --- |
| Функциональное тестирование | Проверка корректности реализации функциональных требований | Да |
| Тестирование дизайна и вёрстки | Проверка визуального отображения, адаптивности, кросс-браузерности | Да |
| Исследовательское тестирование | Выявление скрытых дефектов без жёстких сценариев | Да (20% времени) |
| Автоматизированное тестирование | Проверка критических сценариев с использованием инструментов автоматизации | Да |
| Тестирование безопасности | Проверка защищённости от XSS, SQL-инъекций, наличия HTTPS | Частично |
| Тестирование производительности | Оценка времени загрузки, нагрузки на процессор | Да |

6. Критерии входа и выхода

### 6.1. Критерии входа

| № | Условие | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт доступен по указанному URL | ✅ |
| 2 | Сформирован и утверждён чек-лист | ✅ |
| 3 | Разработаны автотесты для навигационного меню и формы обратной связи | ✅ |
| 4 | Настроена среда выполнения тестов (Python, браузеры) | ✅ |
| 5 | Тест-кейсы созданы и настроены в TestIT | ✅ |

### 6.2. Критерии выхода

| № | Условие | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все тест-кейсы в TestIT выполнены | 100% |
| 2 | Все критические дефекты исправлены и подтверждены | 100% |
| 3 | Дефекты высокой важности исправлены или обоснованно отклонены | ≥ 95% |
| 4 | Автотесты проходят успешно (позитивные сценарии) | ≥ 98% |
| 5 | Подготовлен итоговый отчёт о тестировании | Да |
| 6 | Все баг-репорты оформлены в формате DOCX и загружены в GitHub | Да |
| 7 | Вся документация и код автотестов выложены в GitHub | Да |

7. Ресурсы

### 7.1. Аппаратное обеспечение

| Компонент | Характеристики |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i7-2600K @ 3.40 GHz |
| ОЗУ | 32,0 ГБ |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 570 (1 ГБ) |
| ОС | Windows 10 Pro (22H2, сборка 19045.7058) |

### 7.2. Программное обеспечение

| Назначение | Инструмент |
| --- | --- |
| Управление тестированием | TestIT |
| Хранение артефактов | GitHub |
| Баг-репорты | Microsoft Word (DOCX) |
| Ручное тестирование | Google Chrome DevTools |
| Автоматизированное тестирование | Python + Selenium WebDriver |
| CI/CD | Jenkins |
| Отчётность | Allure Framework |
| Тестирование адаптивности | Chrome DevTools (Device Toolbar) |
| Безопасность | OWASP ZAP / Postman |
| Фиксация дефектов | Snagit / Lightshot |

### 7.3. Браузеры и ОС

| ОС | Браузер | Версия |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 Pro | Google Chrome | последняя стабильная |
| Windows 10 Pro | Mozilla Firefox | последняя стабильная |
| Windows 10 Pro | Яндекс.Браузер | последняя стабильная |

8. Расписание тестирования

Дата начала тестирования: 10.03.2026

| ID | Задача | Трудоёмкость (ч) | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-01 | Составление тест-плана и чек-листа | 8 | 10.03.2026 | 12.03.2026 |
| ТП-02 | Создание тест-кейсов в TestIT | 12 | 13.03.2026 | 15.03.2026 |
| ТП-03 | Разработка автотестов (навигация + форма) | 32 | 16.03.2026 | 20.03.2026 |
| ТП-04 | Настройка Jenkins и интеграция Allure | 8 | 21.03.2026 | 21.03.2026 |
| ТП-05 | Выполнение функционального тестирования | 24 | 22.03.2026 | 24.03.2026 |
| ТП-06 | Кросс-браузерное тестирование | 8 | 25.03.2026 | 25.03.2026 |
| ТП-07 | Исследовательское тестирование | 6 | 26.03.2026 | 26.03.2026 |
| ТП-08 | Анализ результатов и составление отчёта | 8 | 27.03.2026 | 28.03.2026 |
| ТП-09 | Оформление баг-репортов (DOCX) | 6 | 29.03.2026 | 30.03.2026 |
| ТП-10 | Регрессионное тестирование (автотесты) | 6 | по запросу | по запросу |
| Итого |  | 118 |  |  |

9. Риски и меры по их снижению

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-01 | Изменение требований без уведомления | Средняя | Высокое | Регулярное согласование изменений, версионирование тест-кейсов в TestIT |
| Р-02 | Задержка исправления дефектов | Средняя | Высокое | Фиксация приоритетов в баг-репортах, контроль через GitHub |
| Р-03 | Отсутствие доступа к серверной части | Высокая | Высокое | Проверка отправки форм через UI, логирование в консоль |
| Р-04 | Нестабильность автотестов (изменение DOM) | Средняя | Среднее | Использование устойчивых локаторов, обновление в GitHub |
| Р-05 | Ограниченное время тестирования | Средняя | Среднее | Приоритизация тест-кейсов в TestIT |
| Р-06 | Недоступность TestIT | Низкая | Среднее | Резервное ведение результатов в Excel |

10. Метрики и критерии оценки

| Метрика | Целевое значение | Метод сбора |
| --- | --- | --- |
| Процент выполненных тест-кейсов | 100% | TestIT |
| Количество найденных дефектов | – | Баг-репорты (DOCX) |
| Количество критических дефектов | 0 на момент выхода | Баг-репорты (DOCX) |
| Процент успешных автотестов | ≥ 98% | Allure отчёт |
| Время полной загрузки страницы | ≤ 3 сек | Chrome DevTools |
| Загрузка процессора (режим ожидания) | ≤ 5% | Диспетчер задач |
| Покрытие автотестами критических сценариев | ≥ 80% | Анализ TestIT + GitHub |

11. Результаты тестирования

По завершении тестирования будут предоставлены следующие артефакты:

| Артефакт | Формат | Назначение | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест-план | DOCX / PDF | План проведения тестирования | GitHub |
| Тест-кейсы | TestIT | Управление и контроль выполнения тестов | TestIT |
| Чек-лист | Excel | Детализация проверок | GitHub |
| Баг-репорты | DOCX (Word) | Описание дефектов с приоритетами и вложениями | GitHub |
| Репозиторий автотестов | Git (Python) | Хранение и версионирование автотестов | GitHub |
| Отчёты Allure | HTML | Детализация прогонов автотестов | Jenkins / GitHub |
| Итоговый отчёт о тестировании | DOCX / PDF | Общее заключение о качестве | GitHub |

12. Приложения

- Приложение А: Чек-лист тестирования (Excel) — GitHub

- Приложение Б: Тест-кейсы в TestIT — TestIT

- Приложение В: Баг-репорты (DOCX) — GitHub

- Приложение Г: Репозиторий автотестов — GitHub

- Приложение Д: Результаты автоматизированного тестирования (Allure) — GitHub / Jenkins

13. Утверждение

Настоящий план тестирования утвержден и является руководством к действию для команды проекта.

Разработал:

Тестировщик __________________ / Фёдоров Ю.А. / «____» __________ 20___г.

Утвердил:

Менеджер проекта __________________ / __________________ / «____» __________ 20___г.

Заказчик:

Представитель заказчика __________________ / __________________ / «____» __________ 20___г